|  |
| --- |
| **Órgano que se reúne** |
| Grupo G22 . Misión Tic 2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Acta Nº** | **Ciudad, lugar, fecha y hora de realización** |
| 1 | Sala Meet , 2 :00 a 3:00 pm – Martes 01 de noviembre 2022 |

|  |
| --- |
| **Asistentes** |
| Diego Galeano  Carlos Aguillon  Samuel Bernal |

|  |
| --- |
| **Orden del día** |
| 1. Saludo inicial. 2. Elección de los roles del equipo 3. Elección de proyecto 4. Asignación de tareas para el Sprint 1. 5. Recomendaciones en el seguimiento en trello de las tareas |
|  |

|  |
| --- |
| **Objetivo** |
| Elegir el proyecto a trabajar en el ciclo 4 y asignar las tareas para completar el documento del Sprint 1. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Encargado** |
| 1 | Se da el saludo inicial a los participantes de la reunión | Diego Galeano |
| 2 | Se trabajara con base en la metodología scrum y se asignan los roles de la sigueinte forma:  Samuel Bernal: Product Owner-Developer  Diego Galeano: Scrum Master-Developer  Carlos Aguillon: Developer | Todo el equipo |
| 3 | Diego Galeano plantea la idea de Trabajar como proyecto para el ciclo 4 una aplicación web para venta electrónica de artículos, los demás integrantes están de acuerdo y se elige como articulo a vender ropa deportiva para dama, caballero y niño.  Se decide por parte de todo el equipo el proyecto será un ecommerce. | Todo el equipo |
| 4 | Se asignan las tareas para Formalizar la idea del proyecto y completar el documento Sprint 1 de la siguiente forma:  Diego:  1. Descripción del Proyecto  2. Objetivo General del proyecto  3. Objetivo específico 1. (Exhibición del producto)  4. Objetivo general 5. (brindar seguridad)  Carlos:  1. Objetivo especifico 2. (carrito de compras)  2. Requerimientos funcionales relacionados al carrito de compras  3. Requerimientos NO funcionales  Samuel:  1. Objetivo general 3 (Usuarios para gestionar datos y pedidos)  2. Objetivo general 4 (Usuario administrador para realizar CRUD del producto)  3. Requerimientos funcionales relacionados a usuarios. | Todo el equipo |
| 5 | Se crea un tablero con tareas en Trello para llevar el seguimiento de las tareas y observar el rendimiento del equipo. | Diego Galeano |
| 6 |  | Todo el equipo |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** |  | **Compromisos** |  | **Responsable** | **Fecha** |
| 1 | Trabajar en el tablero de Trello y hacer el seguimiento a las tareas asignadas con su respectivo cumplimiento | | | Cada integrante del equipo | próxima reunión |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |

**Elaborado por: Diego Galeano.**